РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  6 мая 2022 г. № 136-р

( внес. изменения рас. №169-р от 06.06.2022 г.)

В целях своевременной и качественной подготовки сельских поселений, муниципальных учреждений и организации к работе в осенне-зимний период за 2022-2023 годы:

1.Образовать - оперативный штаб  по организации и проверке  работы подготовки  сельских поселений, муниципальных учреждений и организации Лакского района к работе в осенне-зимний период за 2022-2023 годов и утвердить её состав согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и коммунальной инфраструктуры  МР «Лакский район» к работе осенне-зимний период на 2022-2023 годов (приложение№2).

3.Оперативному штабу:

- провести проверки хода подготовки сельских поселений, учреждений и организации района к работе в осенне-зимний период и принять меры по устранению выявленных недостатков;

- ход выполнения запланированных мероприятий ежемесячно   рассматривать на заседаниях Штаба.

4. Ответственность за подготовку информации на заседания оперативного штаба возложить на директора МКУ «ЖКХ, С и СЕЗ» Меджидова А.М

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МР  «Лакский  район»                                                            Ю.Г. Магомедов

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации МР «Лакский район» от 6 мая 2022 г. №136-р |
| --- | --- |

Состав

оперативного штаб  по организации и проверке  работы подготовки  сельских поселений, муниципальных учреждений и организации Лакского района к работе в осенне-зимний период за 2022-2023 годов

| 1. | Магомедов Юсуп Гамидович | - | глава МР «Лакский район», руководитель оперативного Штаба |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Куннуев Абубакар Магомедович | - | заместитель главы администрации МР «Лакский район» заместитель руководителя оперативного штаба |
| 3. | Максудов Максуд Юсупович | - | заместитель главы администрации МР «Лакский район» |
| 4. | Кадиев Максуд Абдуллахович | - | Начальник ОСХ и экономики администрации МР «Лакский район» |
| 5. | Амирханова Айша Сулеймановна | - | начальник отдела финансов |
| 6. | Меджидов Ахмед Меджидович | - | директор МКУ «ЖКХ, С и СЭЗ», секретарь комиссии |
| 7. | Магомедов Темирлан Магомед- Саидович | - | начальник МКУ «Управление образования» |
| 8. | Гасанов Надир Уцумиевич | - | Начальник МКУ «ЕДДС» |
| 9. | Гаджиев Зураб Набиевич | - | начальник Кумухских РЭС «Дагэнерго» (Кулинский, Лакский районы) |
| 10. | Мусалаев Мусалав Магомедович | - | главный редактор МКУ « Редакция газеты «Заря» |
| 11. | Дибиров Абдурагим Дибирович | - | главный врач ГБУ РД «Лакская ЦРБ» |
| 12. | Ильясов Хариман Таттаевич | - | Генеральный директор ОАО «Лакская ДЭП №24 (по согласованию) |
| 13. | Сулейманова Лейла Гасанчалабиевна | - | Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кулинском районе (Лакский район) |
| 14. | Залов А.А. | - | начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Южному округу ГЖИ РД |

|  | Приложение №2 к распоряжению администрации МР «Лакский район» от 6 мая 2022 г. №136-р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по  подготовке  объектов  ЖКХ   МР «Лакский район»

к  осенне-зимнему  периоду  2022-2023 годов

В целях подготовки объектов ЖКХ района к осенне-зимнему периоду  необходимо провести проверки ниже указанных объектов жилищно-коммунального хозяйства района и организовать мероприятия по устранению выявленных недостатков:

| Показатели | № строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних усло- виях на отчет- ный период | Выполнено работ по кап. ремонту, реконструкции замене | % выпонения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российской Федерации | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс.м.кв | 058 | 270,68 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м.кв. | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м.кв. | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м.кв. | 058 | 270,68 |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 | 26 | 5 |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 11 | ед. | 642 | 17 | 5 |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал |  | 11 |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 13 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 14 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| исчислении),по всем видам собственности | 15 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 16 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы,по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 | 42 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 22 | ед. | 642 | 42 |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 23 | ед. | 641 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооруженния водопровода, |  |  |  | отсутсв |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс.м.куб/сут | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс.м.куб/сут | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 29 | км. | 008 | 178 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 30 | км. | 008 | 178 |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 31 | км. | 008 | 34,4 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 32 | км. | 008 | 34,4 |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, |  |  |  | отсутсвуют |  |  |  |  |
| по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс.м.куб/сут | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс.м.куб/сут | 599 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Канализационные сети, по всем видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственности | 39 | км. | 008 | 2,1 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 40 | км. | 008 | 2 |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видам собственности | 41 | км. | 008 | 0,2 | 0,08 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 42 | км. | 008 | 0,2 | 0,08 |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственности | 43 | км. | 008 | 310 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 44 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видам собственности | 45 | км. | 008 | 51 | 0,33 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 46 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видам собственности | 47 | ед. | 642 | 137 | 10 |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборки, независимо от формы собственности | 49 | ед. | 642 | 2 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 50 | ед. | 642 | 2 |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственности | 51 | тыс.кв.м. | 058 | 121 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 52 | тыс.кв.м. | 058 | 121 |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (транспортных и пешеходных мостов и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| путипроводов), труб независимо от формы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственности | 53 | ед. | 642 | 29 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 54 | ед. | 642 | 11 |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоне- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лей, независимо от формы собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| независимо от формы собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 60 | тонн | 168 | 350 | 350 |  |  |  |
| - другое твердое топливо (дрова) | 61 | куб.м | 168 | 70,5 | 70,5 |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 62 | тыс.куб.м. | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том |  |  |  |  |  |  |  |  |
| числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | гкал | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Российской Федерации, выделяемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для подготовки ЖКХ муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований к зиме, из них: | 69 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на преобретение топлива для предпри- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ятий и образований ЖКХ | 70 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материально технических ресурсов | 71 | млн.руб. | 385 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов ЖКХ | 73 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образований и предприятий ЖКХ, выде- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ляемые для подготовки ЖКХ к зиме | 74 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на преобретение топлива для предпри- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материально-технических ресурсов: | 76 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объектов ЖКХ | 78 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федераль- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ного бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ранее потребление ТЭР | 80 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уголь | 81 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн.руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется один раз в год по состоянию на 1 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Выполнено на 1сентября текущего года, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационныен насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации МР "Лаский район" |  | Магомедов Ю.Г. |  |  | . |  |  |  |
|  | ( Ф.И.О) ( подпись) |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МКУ ЖКХ С и СЕЗ. |  | Меджидов А.М |  |  |  |  |  |  |
| ( должность) ( подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-42-02 |  |  |  |  |  | 2022г |  |  |
| ( № контактного телефона) ( дата составления документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |