Приложение 1

Показатели эффективности инвестиционных проектов, реализованных и реализуемых

на территории МР «Лакский район» за 2016 год

| № п/п | Наименование/ инициатор проекта | Место реализации и краткое описание проекта | Уровень готовности проекта | Объемы инвестиций (млн.рублей) |  |  |  | Эффективность проекта |  |  |  |  | Необходимые формы государственной поддержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Собственные средтва | Привлекаемые средства | Фактически вложено с начала реализации проекта на 01.01.17г | Срок реалиизации (лет) | Срок окупаемости (лет) | Предпологаемые среднегодовые объемы производства (млн.р) | Предпологаемые среднегодовые объемы налоговых выплат в бюджеты всех уровней (млн.р) | Количество созданных планируемых к созданию рабочих мест (всего, в т.ч. по годам реализации проекта) (един.) |  |
| 1 | Строительство туристского приюта МР «Лакский район» | В сел. Кубра. Создание организационных условий для развития туризма | Найден подходящий дом, заключен договор найма | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 5 | 7 | - | - | 2 | Целевая программа РД на 2014-2018гг. |
| 2 | Строительство базы отдыха МР «Лакский район» | В с Багикла создание туристского - комплекса, удовлетворяющего спрос на разнообразные туристские услуги российских и иностранных граждан | место для строительство домов отведено. Начато строительство коттеджей и коммуникационных систем к ним | 26,5 |  | 26,5 | 6,5 | 5 | 12 | - | - | 14 | Целевая программа РД на 2014-2018гг. |
| 3 | Строительство откормочной площадки на 200 голов КРС в СПК «Камашинский» | В с Камаша. Воспроизводства КРС для увеличения производства экологически чистого мяса | Имеется СМР, отведен земе-льный участок под строите-льство фермы площадью 2 га, объект завершен | 7 | - | 7 | 7 | 5 | 15 | 12 | 0,2 | 12 | Государственно-частное партнерство |
| 4 | Строительство молочно-товарной фермы на 50 голов дойных коров в КФХ «Терек» | В с Балисма. Воспроизводства КРС для увеличения производства молока и мяса | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершен | 6,5 | - | 6,5 | 6,5 | 3 | 10 | 1,4 | 0,1 | 8 | Государственно-частное партнерство |
| 5 | Строительство откормочной площадки на 100 голов КРС в КФХ сел Кукни | В сел Кукни Воспроизводства КРС для увеличения производства экологически чистого мяса | Имеется СМР, отведен земе-льный участок под строите-льство фермы площадью 2 га, объект завершен | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 6,4 | 0,1 | 5 | Государственно-частное партнерство |
| 6 | Строительство убойного цеха сел Куркли | В с Куркли. Убой с/х животных , увеличения производства мяса | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 35 | 35 | - | 6,9 | 5 | 15 | 7 | 0,1 | 5 | Государственно-частное партнер-ство |
| 7 | Строительство зала торжеств на 450 мест МР «Лакский район» | В сел Кумух. Создание условий для проведение торжественных мероприятий населению района | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 90 | 90 | - | 48,5 | 6 | 18 | 14 | 0,5 | 14 | Государственно-частное партнер-ство |
| 8 | Строительство гостиничного комплекса МР «Лакский район» | В с Кумух. Создание условий для проживания приезжих гостей и туристов | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 30 | 30 | - | 18 | 6 | 14 | 5 | 0,2 | 6 | Государственно-частное партнер-ство |
| 9 | Строительство автодороги Кумух-Бурши МР «Лакский район» | В с. Кумух Создание нормальных дорог для населения района. | Имеется СМР, работы по строительству дороги завершены | 78 |  | 78 | 78 | 3 | 18 | - | - | 7 | Государственное обеспече-ние |
| 10 | Строительство автодороги Вицхи-Кунды МР «Лакский район» | В с. Кунды Создание нормальных дорог для населения района. | Имеется СМР, работы по строительству дороги завершены | 14 |  | 14 | 14 | 3 | 18 | - | - | 5 | Государственное обеспече-ние |
| 11 | Строительство автодороги Щара-Хурхи МР «Лакский район» | В с. Хурхи Создание нормальных дорог для населения района. | Имеется СМР, работы по строительству дороги завершены | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 | 3 | 18 | - | - | 3 | Государственное обеспече-ние |
| 12 | Строительство автодороги Кумух-Хуна МР «Лакский район» | В с. Хуна Создание нормальных дорог для населения района. | Имеется СМР, работы по строительству дороги завершены | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3 | 15 | - | - | 3 | Государственное обеспече-ние |
| 13 | Строительство футбольного поля в сел Хурхи | В с. Хурхи Создание нормальных условий для занятий спортом | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершен | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 20 | - | - | 3 | Государственно-частное партнер-ство |
| 14 | Строительство футбольного поля в сел Щара | В с. Щара Создание нормальных условий для занятий спортом | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 4 |  | 4 | 3 | 5 | 20 | - | - | 3 | Государственно-частное партнер-ство |
| 15 | Строительство футбольного поля в сел Кумух | В с. Кумух Создание нормальных условий для занятий спортом | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 7 |  | 7 | 5 | 3 | 20 | - | - | 3 | Государственно-частное партнер-ство |
| 16 | Строительство волейбольного поля в сел Кумух | В с. Кумух Создание нормальных условий для занятий спортом | Имеется СМР, отведен земельный участок под строительство, объект завершается | 5 |  | 5 | 4 | 3 | 20 | - | - | 3 | Государственно-частное партнер-ство |
| 17 | Реконструкция здания школы под строительство детского садика на 60 мест в сел Кумух | В с. Кумух обеспечение детей дошкольным образованием | Имеется СМР, по рекон-струкции здания школы под строи-тельство садика объект завершен | 34 |  | 34 | 34 | 2 | 15 | - | - | 25 | Целевая программа РФ на 2015-2016 годы. |
| 18 | Благоустройства вокруг Ханского озера | В сел Кумух создание условий для отдыха и улучшения благоустройства окружающей территории | Имеется СМР, завершаются работы по благоустройству | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 10 | - | - | 4 | Государственно-частное партнер-ство |
| 19 | Реконструкция здания районной больницы строительством третьего этажа в сел Кумух | В с. Кумух обеспечение населения района койка-местами и улучшения качества оказываемых медецинских услуг | Имеется СМР, по рекон-струкции здания завершаются работы по строительству третьего этажа | 24 |  | 24 | 14 | 2 | 15 | - | - | 5 | Целевая программа РД на 2015-2016 годы. |
| 20 | Строительство жилого комплекса в сел Караша | В с Караша Создание условий для проживания выходцев из села проживающих в других регионах РФ | Имеется СМР, отведены земельные участки под строительство, продолжаются строительные работы | 90 | 90 | - | 28 | 6 | 25 | - | - | 6 | Частные средства |
| 21 | Строительство молодежного парка | В сел Кумух создание условий для отдыха и улучшения благоустройства окружающей территории | Имеется СМР, завершаются работы по строительству | 5 |  | 5 | 1 | 2 | 10 | - | - | 4 | Государственно-частное партнер-ство |

Глава МР «Лакский район»			                                         Ю.Г.Магомедов