Приложение N 5 к решению собрания депутатов

МР «Лакский район» № 16.1 от 21.12.2021г. 
 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального района "Лакский район"
за 9 месяцев 2021 год"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЛАКСКИЙ РАЙОН» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОД

(тыс. руб.)

| Источники формирования | План |  |  |  | Факт |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | респ. бюджет РД (дорожный фонд) | бюджет муниципального района "Лакский район" | всего |  | респ. бюджет РД (дорожный фонд) | бюджет муниципального района "Лакский район" |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Доходная часть, всего: | 17 792,3 |  | - | 17 792,3 | 15 165,2 |  | - | 15 165,2 | 90,5% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии из республиканского бюджета | 2 921,5 |  | - | 2 921,5 | 1 604,4 |  | - | 1 604,4 | 54,9% |
| Местный бюджет | 14 870,8 |  | - | 14 870,8 | 11 027,5 |  | - | 11 027,5 | 74,2% |
| Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджету г. Махачкалы | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Остатки средств дорожного фонда прошлых лет | 25 071,3 |  |  | 25 071,3 | - |  |  | - | - |
| Расходная часть, всего: | 42 863,6 |  | - | 42 863,6 | 1 568,6 |  | - | 1 568,6 | 3,65% |
| в том числе: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 42 863,6 |  | - | 42 863,6 | 1 568,6 |  | - | 1 568,6 | 3,65% |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |